|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | **TWOBE** | **일시** | 2018.04.02 |
| **회의장소** | G310 | **참석자** | 김영완, 김용선, 문지해, 박소희, 양유림 |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** |  |
| **회의 내용**  **및**  **점검 사항** | 1. 요구사항 명세서 작성시 중요 내용 결정  - 제출 기한과 팀원들의 일정을 고려한 기간별 목표치 설정 및 내용 분배  - 사용자 분석 내용 정리  - 고객 기능 요구사항 분석  - 간략한 유스케이스 다이어그램 작성 및 확인  2. 요구사항 명세서 분할 작성 협의  - 요구사항 명세서 작성 기간에 따른 목표치 설정 및 내용 분할  - 토의한 내용을 바탕으로 분할된 내용 분배 |
| **이 슈** | 1. Commit Message 작성 규칙 미준수 확인 및 재확인  2. 담당자 간 Redmine 일감 변경 혼선 확인 및 재확인 |

ㄴ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **결정 사항** | **내 용** | **담 당 자** |
| 시스템 개요 작성 및 기술서 분담 | 김영완 |
| 사용자분석, 유스케이스 다이어그램 작성 및 기술서 분담 | 박소희 |
| 고객기능 요구사항 작성 및 기술서 분담 | 양유림 |
| 유스케이스 목록 작성 및 기술서 분담 | 문지해 |
| 유스케이스 기술서 작성 | 김용선 |
|  |  |