|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | **TWOBE** | **일시** | 2018.04.30 |
| **회의장소** | G310 | **참석자** | 김영완, 김용선, 문지해, 박소희, 양유림 |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | **Class 설계서 및 UI 설계서 작성** |
| **회의 내용**  **및**  **점검 사항** | 1. Class 설계서, UI 설계서 작성 간 중요 내용 결정  - Class 설계서에 포함될 Class 항목 결정  - Class 항목별 변수 내용 결정  - Class 항목별 메소드 내용 결정  - Class Diagram의 기본 형태 구상 토의  - UI 설계서 작성 간 기본적인 틀 합의  2. Class 설계서, UI 설계서 작성 간 내용 분배  - Class, UI 설계서 작성 기간에 따른 목표치 설정 및 내용 분할  - 토의한 내용을 바탕으로 분할된 내용 분배 |
| **이 슈** | 1. 촉박한 마감 기한 재확인 |

ㄴ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **결정 사항** | **내 용** | **담 당 자** |
| Class, UI설계서 작성 (SC010 ~ SC012) | 양유림 |
| Class, UI설계서 작성 (SC001 ~ SC003) | 박소희 |
| Class, UI설계서 작성(SC004 + 객체 클래스) | 문지해 |
| Class, UI설계서 작성 (SC005 ~ SC007) | 김영완 |
| Class, UI설계서 작성 (SC008 ~SC009)  Class diagram 작성 | 김용선 |
|  |  |