|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | **TWOBE** | **일시** | 2018.05.14 |
| **회의장소** | G310 | **참석자** | 김영완, 김용선, 문지해, 박소희, 양유림 |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | **요구사항 변경으로 인한 문서 수정 및 구현** |
| **회의 내용**  **및**  **점검 사항** | 1. 요구사항 변경으로 인한 문서 수정  - 요구사항 명세서 수정  - Class 설계서 수정  - UI 설계서 수정  2. 구현단계 전 역할 분배  - 구현 및 테스트케이스 작성 기간에 따른 목표치 설정 및 내용 분할  - 토의한 내용과 조원 상황을 고려하여 분할된 내용 분배 |
| **이 슈** | 1. 촉박한 마감 기한 재확인  2. 팀원들의 코딩 수준에 대한 무지함으로 인한 내용 분배의 어려움 |

ㄴ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **결정 사항** | **내 용** | **담 당 자** |
| 코딩(로그인-수강과목 기능 구현) | 양유림 |
| 요구사항 변경에 따른 일부 문서 수정 | 박소희 |
| 코딩(To-do 항목 기능 구현 Part.1) | 문지해 |
| 코딩(To-do 항목 기능 구현 Part.2) | 김영완 |
| 코딩(전체적인 UI 구현) | 김용선 |
|  |  |